|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇敬老院转型区域养老服务中心补助项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 博爱县民政局 | | | | | 实施单位 | | 博爱县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支持柏山镇敬老院转型区域养老服务中心 | | | | | | 支持柏山镇敬老院转型区域养老服务中心，项目正在实施中，主体已完工，准备支付资金。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助区域养老服务中心数量 | | | 1 | 1 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目科学性和规范性 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 市财政局下达项目的时间 | | | 收到补助资金后30天内 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 区域内社会养老服务质量 | | | 明显提升 | 提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社区养老服务能力和品质 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |